베인(VEIN) 내부 알파 · 상용 MVP 실행 기준표

4주 내부 알파 범위·DB·화면·API 상세 · v1.2 · 보강 통합 · 2026-06-13

문서 효력

이 문서는 기존 베인 개발 기획서 v1.2의 내부 알파 및 첫 상용 MVP 범위를 구체화한다. 범위가 충돌할 경우 본 문서의 포함/제외 결정과 완료 기준을 우선 적용한다.

1. 범위 결정

| 구분 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 내부 알파(4주) |  |  |  |
| 첫 상용 MVP |  |  |  |
| 출시 이후 |  |  |  |
| 시장 | 업비트 KRW 코인 | 코인 우선(업비트, 필요 시 Binance 추가) | 미국·국내주식, ETF, FX |
| 핵심 기능 | 캔들·차트, ABC·삼각수렴, 신호 목록/상세, 관심종목, 앱 내 알림 | 내부 알파 기능 안정화 + 사용자용 인증·운영 | Paper Trading, 결제·구독, 백테스트 |
| 확장 기능 | 미포함 | 미포함 | 외부 API·Webhook, SDK, Marketplace, AI, Replay |
| 운영 원칙 | 내부 테스터·단일 환경·기능 플래그 | 품질 지표와 장애 대응 후 공개 | 별도 출시 게이트 적용 |

첫 수직 기능

• 코인 캔들 수집 → ABC 탐지 → 신호 저장 → 모바일 신호 목록 → 신호 상세·차트 표시

• 이 흐름이 골든 데이터, API, DB, 모바일 화면, 실패 처리까지 통과하기 전에는 결제·Paper Trading·외부 생태계 기능을 시작하지 않는다.

내부 알파 완료 정의

• 대표 코인 20개에서 1시간·4시간·일봉 캔들을 안정적으로 수집하고 데이터 최신성·결측 상태를 표시한다.

• ABC·삼각수렴 결과가 Python 골든 fixture와 합의된 허용 오차 내에서 동일하다.

• 신호 목록/상세, 관심종목, 알림 생성·해제의 정상·빈 화면·실패 화면이 모바일에서 동작한다.

2. 4주 내부 알파 실행 계획

| 주차 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 목표 |  |  |  |
| 구현 |  |  |  |
| 완료 증거 |  |  |  |
| 1주차 | 캔들 수집·저장 | Spring Boot 골격, PostgreSQL/Flyway, Upbit provider, instruments/candles, 최신성·중복 방지 | 수집 재시도 테스트, 중복 0건, 결측·지연 로그, 캔들 조회 API |
| 2주차 | ABC 수직 기능 | Python fixture 추출, Java ABC 엔진, pattern_signals 저장, 목록/상세 API | 골든 테스트 통과, 동일 입력 재현, 실패 사유 저장 |
| 3주차 | 모바일 표시·삼각수렴 | Next.js 모바일 신호 목록/상세·차트, 삼각수렴 Java 이관, 관심종목 | 대표 기기 E2E, 빈 화면·지연 데이터·부분 실패 처리 |
| 4주차 | 알림·운영 안정화 | 패턴/조건 알림, 중복 방지·쿨다운, 내부 계정, 관측성·배포·회귀 | 24시간 shadow run, 중복률·누락률 보고서, 내부 알파 Go/No-Go |

주차별 비기능 기준

| 영역 |  |
| --- | --- |
| 기준 |  |
| 데이터 | UTC 저장, 공급사 원본과 내부 모델 분리, symbol 매핑, 수집 시각·최신성 기록 |
| 패턴 | 알고리즘 버전과 파라미터 저장, 입력 candle 범위 재현 가능, 실패/무효화 이유 기록 |
| API | 공통 오류 code/message/trace_id, cursor 또는 안정 정렬, Decimal·시간 단위 고정 |
| 모바일 | 로딩·빈 데이터·지연·부분 실패·오프라인 상태, 마지막 정상 갱신 시각과 재시도 제공 |
| 운영 | 수집 지연, 스캔 시간, 신호 수, API 오류, 알림 중복·실패를 최소 대시보드로 확인 |

중단 기준: 2주차 종료 시 ABC 골든 테스트가 안정화되지 않으면 삼각수렴·알림을 미루고 캔들 계약과 ABC 동일성 확보에 집중한다.

3. 요구사항 추적표

각 행의 완료 조건, API, DB, 테스트, 실패·빈 화면 처리가 모두 연결되어야 구현 완료로 판정한다.

| ID |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용자 시나리오 |  |  |  |  |  |  |
| 완료 조건 |  |  |  |  |  |  |
| API |  |  |  |  |  |  |
| DB |  |  |  |  |  |  |
| 테스트 |  |  |  |  |  |  |
| 실패·빈 화면 |  |  |  |  |  |  |
| DATA-01 | 시스템이 코인 캔들을 주기 수집 | 20종·3주기 저장, 중복 없음 | 내부 job/status | instruments, candles, ingestion_runs | Provider 계약·재시도·결측 | 지연 배지, 최근 정상값, 재시도 |
| MARKET-01 | 사용자가 가격·차트를 조회 | 정렬된 OHLCV와 갱신시각 표시 | GET /api/v1/instruments/{id}/candles | instruments, candles | API·단위·timezone·E2E | 데이터 없음, 공급사 지연, 부분 캔들 |
| ABC-01 | ABC 후보와 근거를 확인 | 상태·피벗·점수·무효화 기준 표시 | GET /api/v1/signals?type=ABC | pattern_signals, signal_evidence | Python 골든·경계·재현성 | 후보 0건, 계산 실패, 구버전 |
| TRI-01 | 삼각수렴 후보를 확인 | 유형·추세선·수렴률 표시 | GET /api/v1/signals?type=TRIANGLE | pattern_signals, signal_evidence | 골든·기울기·노이즈 | 피벗 부족, 무효 패턴, 0건 |
| SIGNAL-01 | 통합 신호함에서 후보 탐색 | 최신순·종목·유형 필터, 상세 이동 | GET /api/v1/signals; /{id} | pattern_signals, signal_reads | 정렬·pagination·E2E | 빈 신호함, 삭제/무효 신호 |
| WATCH-01 | 관심 코인을 등록·해제 | 재접속 후 유지, 중복 방지 | POST/DELETE /api/v1/watchlist/items | watchlists, watchlist_items | 권한·중복·E2E | 0개 안내, 상장폐지, 저장 실패 |
| ALERT-01 | 패턴/조건 알림을 생성 | 쿨다운 내 중복 없음, 앱 내 수신 | POST /api/v1/alerts; GET /notifications | alerts, notifications, delivery_attempts | 중복·지연·재시도·E2E | 권한 거부, 만료, 발송 실패 |
| AUTH-01 | 내부 테스터가 로그인 | 승인 계정만 접근, 세션 폐기 | POST /api/v1/auth/login; /logout | users, refresh_tokens | 인증·권한·보안 | 오류 코드, 잠금, 재로그인 |
| OPS-01 | 운영자가 품질을 확인 | 지연·오류·신호량 조회 | GET /actuator; 내부 metrics | ingestion_runs, audit_logs | 장애 주입·복구 | 대시보드 경고, 기능 플래그 |

4. Python → Spring Boot/Next.js 이관표

| 원본 Python 모듈 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Java/웹 대상 |  |  |  |  |  |
| 재사용 자산 |  |  |  |  |  |
| 골든 데이터 |  |  |  |  |  |
| 동일성 판정 |  |  |  |  |  |
| 처리 |  |  |  |  |  |
| data/upbit.py | provider.upbit.UpbitMarketDataProvider | 캔들 endpoint·interval 매핑·정규화 | 20종×3주기 OHLCV JSON | timestamp/OHLCV 동일, Decimal 오차 범위 | 재작성 |
| upbit_ws.py | provider.upbit.UpbitStreamClient | WebSocket 구독·재연결 경험 | 연결 끊김·중복 이벤트 로그 | 재연결 후 누락/중복 허용치 충족 | 후속 |
| core/abc_detector.py | pattern.abc.AbcDetector | 피크·저점, ABC 규칙, 상태 판정 | 성공·실패·경계 fixture | 피벗 index·상태·핵심 가격 동일 | 1순위 |
| core/triangle_detector.py | pattern.triangle.TriangleDetector | 추세선·유형·수렴 규칙 | 대칭·상승·하락·무효 fixture | 유형 동일, 기울기·수렴률 허용 오차 | 2순위 |
| core/top_detector.py | pattern.top.TopDetector | ABC 가격축 반전 아이디어 | 대표 고점 fixture | 내부 알파 제외 | 출시 후 |
| core/mysql_db.py | JPA repository + PostgreSQL/Flyway | 저장 이벤트·중복 키 경험 | 기존 저장 샘플 | 스키마 복제 금지, 결과 의미만 보존 | 재설계 |
| core/alert.py | alert.AlertService + NotificationService | 알림 발생 시점·중복 경험 | 동일 신호 반복 시나리오 | cooldown 내 1건, 실패 재시도 | 재작성 |
| ui/tab_upbit.py | Next.js market/chart pages | 사용자 흐름·표시 항목 | 대표 화면 캡처 | 정보 동등, 모바일 상태 UX 추가 | 재설계 |
| ui/tab_triangle.py | Next.js signal list/detail | 후보 목록·차트 오버레이 | 후보별 선 좌표 | 동일 후보·추세선 좌표 허용 오차 | 재설계 |
| main.py | 앱 라우팅·scheduler·ops 분리 | 탭 구성과 실행 순서 | 핵심 사용자 플로우 | 단일 클래스 이식 금지 | 분해 |

골든 fixture 필수 메타데이터

• fixture_id, provider, symbol, timeframe, candle 범위, timezone, Python commit, 알고리즘 파라미터, 기대 피벗·상태·가격, 허용 오차를 JSON에 고정한다.

• Java 결과 불일치 시 기존 Python을 무조건 정답으로 두지 않는다. 데이터 정규화 차이, 버그 수정 여부를 기록하고 fixture 버전을 올린다.

5. 완료 판정·출시 게이트·충돌 해소

범위 충돌 해소 결정

| 충돌 항목 |  |
| --- | --- |
| 결정 |  |
| 2장 패턴 고도화 2차 vs 59장 ABC·삼각수렴 MVP | ABC·삼각수렴 기본 탐지는 내부 알파/P0. 이말올·고점·점수 고도화는 출시 후. |
| Paper Trading의 MVP 포함 여부 | 내부 알파와 첫 상용 MVP에서 제외. 신호 품질과 데이터 계약 안정화 후 별도 Paper Beta. |
| 백테스트의 MVP 포함 여부 | 제외. 골든 회귀 테스트는 개발 검증이며 사용자용 백테스트 기능과 구분. |
| 결제·구독 | 첫 공개 버전의 검증 목적에서 제외. 유료화 직전 별도 트랙으로 추가. |
| 외부 API·Webhook·SDK·Marketplace | v1.2는 장기 설계 참고로 유지하되 현재 개발 backlog에는 넣지 않음. |

내부 알파 Go/No-Go

| 게이트 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Go 기준 |  |  |
| No-Go 예시 |  |  |
| 기능 | 첫 수직 기능 E2E와 추적표 P0 전부 통과 | 목록만 동작하고 저장·상세·실패 처리가 없음 |
| 엔진 | ABC·삼각수렴 골든 fixture 100% 또는 승인된 차이 | 결과가 실행마다 달라지거나 이유를 재현 불가 |
| 데이터 | 24시간 shadow run, 중복 0, 지연·결측 측정 가능 | 조용히 누락되거나 갱신 시각을 알 수 없음 |
| 알림 | 중복·쿨다운·만료·재시도 검증 | 동일 신호 폭주 또는 오래된 신호 발송 |
| 모바일 | 로딩·빈 화면·부분 실패·재시도·상세 딥링크 | 백지 화면, 오류 원인·복구 경로 없음 |
| 운영 | trace_id, 핵심 metrics, audit, 기능 중단 수단 | 장애 위치와 영향 범위를 확인 불가 |

첫 상용 MVP 진입 조건

• 내부 알파 종료 후 2주 이상 탐지 정확도, 중복 알림률, 데이터 누락률, 모바일 오류율을 측정하고 목표값을 확정한다.

• 측정값 없이 기능을 추가하지 않는다. 범위 변경은 새 기능 추가보다 기존 P0 완료에 미치는 일정·품질 영향을 먼저 기록한다.

현재 개발 우선순위: DATA-01 → ABC-01 → SIGNAL-01 → MARKET-01 → TRI-01 → WATCH-01 → ALERT-01 → AUTH/OPS 안정화.

6. 내부 알파 DB 논리 모델

설계 원칙

• PostgreSQL 기준이다. 가격·수량은 float가 아닌 NUMERIC을 사용하고, 모든 업무 시간은 TIMESTAMPTZ/UTC로 저장한다.

• 공급사 심볼과 내부 instrument_id를 분리한다. 캔들·신호의 재현에 필요한 provider, timeframe, algorithm_version, parameter_version을 보존한다.

• 내부 알파에서는 범용 JSON 남용을 피한다. 가변 근거와 원본 응답 참조만 JSONB로 두고 조회·무결성 필드는 정규 컬럼으로 둔다.

| 테이블 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 핵심 컬럼 |  |  |  |
| 키·제약/인덱스 |  |  |  |
| 용도 |  |  |  |
| users | id, email, password_hash, role, status, created_at | PK id; UQ lower(email); IDX status | 승인된 내부 테스터 |
| refresh_tokens | id, user_id, token_hash, expires_at, revoked_at | FK user; UQ token_hash; IDX user/expires | 세션 회전·폐기 |
| instruments | id, market, exchange, symbol, name, quote_currency, status | UQ exchange/symbol; IDX market/status | 내부 종목 마스터 |
| provider_symbols | id, instrument_id, provider, provider_symbol | UQ provider/symbol; FK instrument | 공급사 식별자 격리 |
| candles | instrument_id, timeframe, open_time, O/H/L/C, volume, provider, collected_at | PK instrument/timeframe/open_time/provider; IDX open_time DESC | 패턴 입력·차트 |
| ingestion_runs | id, provider, job_type, started_at, ended_at, status, counts, error_code | IDX provider/started; IDX status | 수집 최신성·결측·오류 |
| pattern_signals | id, instrument_id, type, timeframe, status, score, detected_at, algorithm_version | IDX type/status/detected DESC; UQ signal_key | 통합 신호 원본 |
| signal_evidence | id, signal_id, evidence_type, sequence_no, price, candle_time, payload | FK signal ON DELETE CASCADE; UQ signal/type/seq | 피벗·추세선·무효화 근거 |
| watchlists | id, user_id, name, created_at | FK user; UQ user/name | 사용자 관심그룹 |
| watchlist_items | watchlist_id, instrument_id, created_at | PK watchlist/instrument; IDX instrument | 관심종목 |
| alerts | id, user_id, instrument_id, signal_type, enabled, cooldown_sec, last_triggered_at | IDX user/enabled; CHECK cooldown | 패턴·조건 알림 규칙 |
| notifications | id, user_id, signal_id, alert_id, status, title, body, created_at, read_at | UQ user/alert/signal; IDX user/created DESC | 앱 내 알림·중복 방지 |

핵심 관계

• instruments 1─N provider_symbols / candles / pattern_signals / watchlist_items / alerts

• pattern_signals 1─N signal_evidence, pattern_signals 1─N notifications

• users 1─N refresh_tokens / watchlists / alerts / notifications, watchlists 1─N watchlist_items

삭제 원칙: 캔들·신호는 운영 재현을 위해 즉시 물리 삭제하지 않는다. 사용자 탈퇴 시 사용자 소유 데이터는 정책에 따라 삭제·익명화하되 시장 데이터는 유지한다.

7. 모바일 화면 구성과 상태 설계

내부 알파 IA

하단 탭은 신호 · 관심 · 알림 · 설정 4개로 제한한다. 종목 상세와 신호 상세는 목록에서 진입하는 스택 화면으로 둔다.

| 화면 ID |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 화면 |  |  |  |  |
| 핵심 구성 |  |  |  |  |
| 주요 행동 |  |  |  |  |
| 필수 상태 |  |  |  |  |
| SCR-01 | 로그인 | 이메일, 비밀번호, 로그인 버튼, 빌드/환경 표시 | 로그인, 세션 재인증 | 입력 오류, 승인 전, 잠금, 서버 오류 |
| SCR-02 | 통합 신호함 | 유형 필터, timeframe, 관심종목만, 신호 카드, 갱신시각 | 필터, 새로고침, 상세 진입 | 로딩, 0건, 지연 데이터, 부분 실패 |
| SCR-03 | 신호 상세 | 종목·가격, 상태, 근거 요약, ABC 피벗/삼각 추세선, 차트, 무효화 기준 | 관심등록, 알림생성, 종목 상세 | 신호 무효, 구버전, 캔들 누락 |
| SCR-04 | 종목 상세 | 현재가, timeframe, 캔들 차트, 최근 신호, 관심 상태 | timeframe 변경, 관심등록, 신호 상세 | 미지원 종목, 상장폐지, 공급사 지연 |
| SCR-05 | 관심종목 | 종목 카드, 현재가, 최근 신호, 마지막 갱신 | 삭제, 정렬, 종목 상세 | 0개 안내, 일부 시세 실패 |
| SCR-06 | 알림함·설정 | 읽음 상태, 패턴 유형, 종목, 발생시각, 규칙 활성화·쿨다운 | 읽음, 상세 이동, 규칙 해제 | 0건, 만료, 중복 제거, 권한 오류 |
| SCR-07 | 내부 설정 | 로그아웃, 데이터 출처, 앱 버전, 진단 trace_id 입력 | 로그아웃, 상태 확인 | 세션 만료, 상태 API 실패 |

핵심 화면 흐름

• 로그인 → 통합 신호함 → 신호 상세 → 차트 근거 확인 → 관심종목 등록 → 패턴 알림 생성 → 알림함 → 동일 신호 상세 복귀

• 통합 신호함 → 필터 결과 0건 → 필터 초기화 또는 관심종목 해제 안내

• 신호 상세 → 캔들 일부 누락 → 마지막 정상 데이터·누락 구간 표시 → 재시도

화면별 공통 규칙

| 상태 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 표시 원칙 |  |  |
| 사용자 복구 경로 |  |  |
| Loading | 전체 skeleton보다 기존 콘텐츠 유지 + 갱신 표시를 우선 | 취소 불필요, 10초 초과 시 지연 안내 |
| Empty | 오류와 구분하고 0건인 이유·필터 조건 표시 | 필터 초기화, 관심종목 추가 |
| Stale | 마지막 정상 갱신 시각과 지연 배지 표시 | 수동 새로고침, 상태 확인 |
| Partial error | 정상 영역은 유지하고 실패 영역만 오류 처리 | 영역 단위 재시도 |
| Fatal error | 오류 코드와 trace_id를 노출하되 내부 예외는 숨김 | 재시도, 재로그인, 상태 화면 |
| Offline | 마지막 캐시 데이터를 읽기 전용으로 표시 | 연결 복구 후 자동·수동 재동기화 |

8. 내부 알파 API 계약

공통 규칙

• Base path는 /api/v1, JSON은 snake_case, 시간은 ISO-8601 UTC, 가격·수량은 문자열 Decimal로 직렬화한다.

• 성공 응답은 data와 meta를 사용한다. 오류는 code, message, trace_id, field_errors를 포함한다.

• 목록은 cursor 기반으로 최신순 정렬을 고정하고 page_size 기본 20, 최대 100으로 제한한다.

| Method · Endpoint |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 요청/쿼리 |  |  |  |
| 핵심 응답 |  |  |  |
| 주요 오류 |  |  |  |
| POST /auth/login | email, password | access_token, expires_in, user | AUTH_INVALID, USER_NOT_APPROVED, USER_LOCKED |
| POST /auth/refresh | refresh_token | 회전된 access/refresh token | TOKEN_EXPIRED, TOKEN_REUSED |
| GET /instruments | q, market=CRYPTO, status | instrument_id, symbol, name, exchange | INVALID_QUERY |
| GET /instruments/{id}/candles | timeframe, from, to, limit | 정렬된 OHLCV, provider, freshness | NOT_FOUND, UNSUPPORTED_TIMEFRAME, DATA_DELAYED |
| GET /signals | type, timeframe, instrument_id, watchlist_only, status, cursor | 신호 카드, next_cursor, freshness | INVALID_FILTER, DATA_PARTIAL |
| GET /signals/{id} | - | 신호, evidence, invalidation, chart_range, algorithm_version | SIGNAL_NOT_FOUND, SIGNAL_RETIRED |
| GET /watchlists/default | - | 관심종목과 최근 시세·신호 | WATCHLIST_NOT_FOUND |
| POST /watchlists/default/items | instrument_id | 생성된 item, created_at | ALREADY_EXISTS, INSTRUMENT_INACTIVE |
| DELETE /watchlists/default/items/{instrument_id} | - | 204 No Content | ITEM_NOT_FOUND |
| POST /alerts | instrument_id, signal_type, timeframe, cooldown_sec | alert_id, enabled | INVALID_COOLDOWN, DUPLICATE_ALERT |
| PATCH /alerts/{id} | enabled, cooldown_sec | 변경된 규칙 | ALERT_NOT_FOUND, FORBIDDEN |
| GET /notifications | unread_only, cursor | 알림 목록, unread_count | INVALID_CURSOR |
| PATCH /notifications/{id}/read | - | read_at | NOTIFICATION_NOT_FOUND |
| GET /system/status | - | provider freshness, scanner status, build version | STATUS_UNAVAILABLE |

대표 신호 상세 응답

{ "data": { "id": "sig_123", "type": "ABC", "status": "NEAR_COMPLETION", "instrument": { "id": "ins_btc", "symbol": "KRW-BTC" }, "timeframe": "4h", "detected_at": "2026-06-12T15:00:00Z", "score": "82.5", "evidence": [{ "type": "PIVOT_A", "candle_time": "...", "price": "142000000" }], "invalidation": { "rule": "A_LOW_BREAK", "price": "..." }, "algorithm_version": "abc-java-1.0.0" }, "meta": { "trace_id": "...", "freshness": "FRESH" } }

API 완료 조건: OpenAPI 문서, Controller 계약 테스트, DB 통합 테스트, 권한 테스트, 화면 mock과 실제 API 간 schema diff가 모두 통과해야 한다.

9. 화면·API·DB 추적 매트릭스

| 요구사항 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 화면 |  |  |  |  |  |
| API |  |  |  |  |  |
| 읽기 테이블 |  |  |  |  |  |
| 쓰기 테이블 |  |  |  |  |  |
| 핵심 E2E |  |  |  |  |  |
| AUTH-01 | SCR-01, SCR-07 | POST /auth/login, /refresh, /logout | users, refresh_tokens | refresh_tokens, audit_logs | 승인 계정 로그인 → 갱신 → 전체 로그아웃 |
| MARKET-01 | SCR-03, SCR-04, SCR-05 | GET /instruments, /candles | instruments, provider_symbols, candles, ingestion_runs | - | 종목 선택 → timeframe 변경 → 지연 배지 확인 |
| ABC-01 | SCR-02, SCR-03 | GET /signals?type=ABC, /signals/{id} | pattern_signals, signal_evidence, candles | - | ABC 카드 → 상세 → 피벗·무효화·차트 일치 |
| TRI-01 | SCR-02, SCR-03 | GET /signals?type=TRIANGLE, /signals/{id} | pattern_signals, signal_evidence, candles | - | 삼각 카드 → 상세 → 유형·추세선 일치 |
| SIGNAL-01 | SCR-02, SCR-03 | GET /signals, /signals/{id} | pattern_signals, signal_evidence, instruments | signal_reads(상용 MVP 선택) | 최신순·필터·cursor → 상세 복귀 |
| WATCH-01 | SCR-03, SCR-04, SCR-05 | GET/POST/DELETE /watchlists/default/items | watchlists, watchlist_items, instruments | watchlist_items | 상세 등록 → 관심 목록 확인 → 삭제 |
| ALERT-01 | SCR-03, SCR-06 | POST/PATCH /alerts, GET/PATCH /notifications | alerts, notifications, pattern_signals | alerts, notifications | 알림 생성 → 신호 발생 → 1건 수신 → 읽음 |
| OPS-01 | SCR-02~07 공통 | GET /system/status, /actuator | ingestion_runs, audit_logs | audit_logs | 공급사 실패 → 지연 표시 → 복구 확인 |

구현 순서와 마이그레이션

| 순서 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Flyway/API/화면 단위 |  |  |
| 완료 시점 |  |  |
| 1 | V1 instruments + provider_symbols + candles + ingestion_runs / candles API | 1주차 |
| 2 | V2 pattern_signals + signal_evidence / signal list·detail API / SCR-02·03 | 2주차 |
| 3 | V3 users + refresh_tokens + watchlists + watchlist_items / SCR-01·04·05 | 3주차 |
| 4 | V4 alerts + notifications / SCR-06 / 중복·쿨다운 worker | 4주차 |
| 5 | audit_logs와 운영 인덱스·보존 정책 보강 | 내부 알파 Go/No-Go 전 |

이번 범위에서 생성하지 않는 것

• payments, subscriptions, paper_accounts/orders/fills, backtests, strategies, marketplace, developer_apps, oauth_clients, webhooks 테이블과 관련 화면·API.

위 제외 항목은 v1.2 장기 백서의 설계 자산으로만 유지하며 내부 알파 migration과 코드 패키지에는 포함하지 않는다.

10. v1.2 보강 통합 (확정)

아래 항목은 기존 본문을 갱신·보완하는 확정 사항이다. 본문 표/섹션과 충돌하면 본 절을 우선한다.

10.1 착수 전 필수 (P0) — 본문 수정

• 확정봉 처리: §6 candles에 is_final(BOOLEAN) 컬럼을 추가한다(또는 open_time+timeframe로 마감 시각 산출). 패턴 탐지는 확정봉만 사용하고, 미확정봉은 차트 표시 전용으로 한다. (기획서 §30 provisional 원칙 반영)

• signal_key 정의: §6 pattern_signals.signal_key = algorithm_version + rule_id + instrument_id + timeframe + anchor_candle_time. (멱등 저장·중복 방지)

• 골든 허용오차 수치화: §4 fixture 메타에 고정 — 피벗 index 완전 일치 / 가격 상대오차 ≤ 0.05% / 점수 ±1.0점 / 추세선 기울기 상대오차 ≤ 1%. 2주차 Go/No-Go 판정에 이 값을 사용한다.

• lookback·초기 백필: §2 1주차에 명시 — 주기(timeframe)별 초기 히스토리 최근 1,000봉 적재, ABC/삼각수렴 최소 lookback 봉 수를 파라미터로 고정.

10.2 결정 사항 (P1) — 해당 주차 착수 직전 확정

| 항목 | 확정 내용 |
| --- | --- |
| 업비트 Rate Limit | 분당 호출 한도 준수 + 지수 백오프를 1주차 provider 요구에 포함(429 방지). 수집·on-demand 차트 호출을 한 예산으로 관리. |
| 스캐너 트리거 | 각 timeframe 봉 확정 직후 해당 종목만 스캔. 동일 주기 중복 실행 방지(분산 락). |
| freshness 판정식 | candles.collected_at 기준, 경과시간이 timeframe의 2배 초과 시 DELAYED, 정상 갱신 시 FRESH. §8 응답·SCR Stale 배지에 동일 적용. |
| 차트 라이브러리 | lightweight-charts 채택(피벗·추세선 오버레이 직접 드로잉 필요). TradingView 위젯은 커스텀 드로잉 제약으로 알파 제외. |
| 테스터 계정 시딩 | Flyway seed로 최초 SUPER_ADMIN/내부 테스터 생성. users.status=APPROVED만 로그인 허용. |
| 앱 내 알림 수신 | 폴링(주기 GET /notifications)으로 시작. 웹소켓·푸시는 상용 MVP 이후. |
| 시크릿 관리 | DB 비밀번호·업비트 키는 저장소 커밋 금지, 환경변수/Secret로 주입(기획서 §28 반영). |

10.3 정합성 정정

• delivery_attempts 테이블을 §6에 추가: id, notification_id(FK), channel, status, attempt_no, error_code, attempted_at. (요구사항 추적표 ALERT-01과 일치)

• POST /auth/logout 를 §8 API 계약에 추가(§9 매트릭스·AUTH-01과 일치). 응답 204, refresh_token 폐기.

• §8 freshness 필드 판정 기준은 10.2의 freshness 판정식을 따른다.

10.4 기획서 v1.2 연계 (참고)

• 브랜드 표기 VEIN(= Venifer Invest)으로 통일 완료, 백엔드 패키지 com.vein.

• 가격 정책(무료/PRO/PRO+)·PG사, 업비트 데이터 재배포 약관은 첫 상용 MVP 진입 게이트로 확인(기획서 §24·§41.2·§56). 내부 알파 범위에는 영향 없음.

10.5 추가 보강 (2차 검토 반영)

가. 데이터·엔진 (착수 직결)

| 항목 | 확정/조치 |
| --- | --- |
| 업비트 캔들 시간 경계 | timeframe별 봉 시작 시각 기준을 fixture로 고정·검증한다. 특히 일봉이 UTC 00:00인지 KST 09:00인지에 따라 anchor_candle_time·골든 결과가 어긋나므로 §4 fixture 메타에 timezone과 경계 기준을 명시한다. (P0, 재현성 직결) |
| 신호 상태 전이 잡 | 확정봉 마감 시 활성 pattern_signals의 무효화 규칙(예: A_LOW_BREAK)과 timeframe별 TTL을 재평가해 DETECTED→INVALIDATED/EXPIRED로 전이하는 배치를 둔다. 전이 없이 DETECTED로 남으면 신호함이 오염된다. (4주차 포함) |
| 수집 갭 감지·백필 | open_time 연속성을 검사해 누락 구간을 재요청 백필하고, 중복 봉은 candles PK로 무시한다. ingestion_runs에 갭·백필 결과를 기록한다. |
| 알파 score 처리 | 알파의 pattern_signals.score는 패턴 완성도 기본값만 채운다(또는 null 허용). 가중치 기반 Pattern Score 점수화는 출시 후로 둔다. (기획서 §9와 구분) |

나. 디자인 자산 (Figma 연계)

• 하단탭 아이콘 자산 교체 필요: 이미지/ 폴더 아이콘 세트(bitcoin·economy·stock·monitor·notice·user)는 자산종류 기반 옛 IA용으로, 알파 IA 4탭(신호·관심·알림·설정)과 맞지 않는다. 4탭에 맞는 아이콘으로 교체하거나 매핑을 정리한다. vein_logo.svg는 그대로 사용.

• 최소 디자인 토큰·공통 컴포넌트 선정의: 7개 화면(SCR-01~07)에 앞서 색/타이포/간격 토큰과 공통 컴포넌트(신호 카드, 상태 배지, 빈·지연·부분실패·오류 상태)를 Figma에 정의해 화면별 상태 UX 일관성을 확보한다.

다. 컴플라이언스 최소선

• 내부 알파도 테스터의 이메일·비밀번호(실제 PII)를 저장하므로, 최소 개인정보 수집 고지와 "투자 참고용·투자권유 아님" 고지(기획서 §20.2)를 로그인(SCR-01)과 신호 화면(SCR-02/03)에 노출한다.

부록 — 개발 착수 구현 사양 (코드 기준)

레거시 Python(C:\veni_invest_abc)의 실제 파라미터·로직을 추출해 작성한 착수용 부록이다. 본문 §1~§10과 충돌 시 본 부록의 구체값을 구현 기준으로 사용한다.

부록 A. 개발 환경 · 프로젝트 골격

A-1. 기술 스택 고정 (알파)

• Backend: Spring Boot 3.3.x, Java 21, Gradle. DB: PostgreSQL 16. Cache/Lock: Redis 7.

• Frontend: Next.js 14(App Router), TypeScript, Tailwind, lightweight-charts(캔들+오버레이).

A-2. Gradle 의존성 (build.gradle 핵심)

dependencies {
  implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web'
  implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-jpa'
  implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-security'
  implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-validation'
  implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-actuator'
  implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-redis'
  implementation 'org.flywaydb:flyway-core'
  implementation 'org.flywaydb:flyway-database-postgresql'
  runtimeOnly   'org.postgresql:postgresql'
  implementation 'io.jsonwebtoken:jjwt-api:0.12.6'
  runtimeOnly   'io.jsonwebtoken:jjwt-impl:0.12.6'
  runtimeOnly   'io.jsonwebtoken:jjwt-jackson:0.12.6'
  testImplementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-test'
  testImplementation 'org.testcontainers:postgresql'
}

A-3. 패키지 구조 (com.vein — 알파 범위만)

com.vein
 +- common      (응답 envelope, 에러코드, BaseEntity, 시간/Decimal 유틸)
 +- config      (Security, Jackson, Redis, Web)
 +- auth        (login/refresh/logout, JWT)
 +- user        (User, 내부 테스터)
 +- instrument  (Instrument, ProviderSymbol)
 +- market
 |   +- candle      (Candle 엔티티, 조회 API)
 |   +- provider    (MarketDataProvider, upbit.*)
 +- ingestion   (수집 스케줄러/worker, ingestion_runs, 갭 백필)
 +- pattern
 |   +- core    (Pivot 탐지: findPeaks/findTroughs)
 |   +- abc     (AbcDetector)
 |   +- triangle(TriangleDetector)
 +- signal      (PatternSignal, SignalEvidence, 상태전이 잡, 목록/상세 API)
 +- watchlist   (Watchlist, WatchlistItem)
 +- alert       (Alert 규칙, 평가 worker)
 +- notification(Notification, DeliveryAttempt)
 +- ops         (system/status, actuator, audit)

A-4. application.yml 핵심

spring:
  datasource: { url: jdbc:postgresql://localhost:5432/vein, username: vein, password: ${DB_PASSWORD} }
  jpa:
    hibernate.ddl-auto: validate        # 스키마는 Flyway가 소유
    properties.hibernate.jdbc.time_zone: UTC
  flyway: { enabled: true, locations: classpath:db/migration }
  jackson: { property-naming-strategy: SNAKE_CASE, default-property-inclusion: non_null }
  data.redis: { host: localhost, port: 6379 }
server.error.include-stacktrace: never

A-5. docker-compose (로컬 인프라)

services:
  db:    { image: postgres:16, environment: { POSTGRES_DB: vein, POSTGRES_USER: vein, POSTGRES_PASSWORD: vein }, ports: ["5432:5432"] }
  redis: { image: redis:7, ports: ["6379:6379"] }

부록 B. Flyway DDL (V1~V4)

가격·수량은 NUMERIC, 시간은 TIMESTAMPTZ(UTC). 본문 §6 논리모델 + §10 보강(is_final, signal_key, delivery_attempts) 반영. id는 BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY.

V1__market.sql — 수집 기반 (1주차)

CREATE TABLE instruments (
  id             BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  market         VARCHAR(16)  NOT NULL,           -- CRYPTO
  exchange       VARCHAR(16)  NOT NULL,           -- UPBIT
  symbol         VARCHAR(32)  NOT NULL,           -- KRW-BTC
  name           VARCHAR(64),
  quote_currency VARCHAR(8)   NOT NULL,           -- KRW
  status         VARCHAR(16)  NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',
  UNIQUE (exchange, symbol)
);
CREATE INDEX ix_instruments_market_status ON instruments(market, status);
 
CREATE TABLE provider_symbols (
  id              BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  instrument_id   BIGINT NOT NULL REFERENCES instruments(id),
  provider        VARCHAR(16) NOT NULL,
  provider_symbol VARCHAR(32) NOT NULL,
  UNIQUE (provider, provider_symbol)
);
 
CREATE TABLE candles (
  instrument_id BIGINT        NOT NULL REFERENCES instruments(id),
  timeframe     VARCHAR(4)    NOT NULL CHECK (timeframe IN ('1h','4h','1d')),
  open_time     TIMESTAMPTZ   NOT NULL,           -- 업비트 candle_date_time_utc
  open          NUMERIC(24,8) NOT NULL,
  high          NUMERIC(24,8) NOT NULL,
  low           NUMERIC(24,8) NOT NULL,
  close         NUMERIC(24,8) NOT NULL,
  volume        NUMERIC(28,8) NOT NULL,
  provider      VARCHAR(16)   NOT NULL,
  is_final      BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT TRUE,
  collected_at  TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (instrument_id, timeframe, open_time, provider)
);
CREATE INDEX ix_candles_open_time ON candles(instrument_id, timeframe, open_time DESC);
 
CREATE TABLE ingestion_runs (
  id             BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  provider       VARCHAR(16) NOT NULL,
  job_type       VARCHAR(24) NOT NULL,            -- BACKFILL | POLL | GAPFILL
  timeframe      VARCHAR(4),
  started_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  ended_at       TIMESTAMPTZ,
  status         VARCHAR(16) NOT NULL,            -- RUNNING|OK|FAILED
  fetched_count  INT DEFAULT 0,
  inserted_count INT DEFAULT 0,
  gap_count      INT DEFAULT 0,
  error_code     VARCHAR(48)
);
CREATE INDEX ix_ingestion_provider_started ON ingestion_runs(provider, started_at DESC);

V2__signal.sql — 패턴 신호 (2주차)

CREATE TABLE pattern_signals (
  id            BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  instrument_id BIGINT NOT NULL REFERENCES instruments(id),
  type          VARCHAR(16) NOT NULL,             -- ABC | TRIANGLE
  timeframe     VARCHAR(4)  NOT NULL,
  status        VARCHAR(20) NOT NULL,             -- DETECTED|NEAR_COMPLETION|INVALIDATED|EXPIRED|CLOSED
  score         NUMERIC(6,2),                     -- 알파: 완성도 기본값(또는 NULL)
  detected_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  anchor_candle_time TIMESTAMPTZ NOT NULL,        -- ABC=B봉, TRIANGLE=마지막 꼭짓점 봉
  algorithm_version  VARCHAR(32) NOT NULL,        -- abc-java-1.0.0
  rule_id            VARCHAR(24) NOT NULL,        -- ABC / TRIANGLE
  invalidation_rule  VARCHAR(32),                 -- A_LOW_BREAK 등
  invalidation_price NUMERIC(24,8),
  expires_at    TIMESTAMPTZ,
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  signal_key    VARCHAR(128) NOT NULL UNIQUE      -- algo|rule|instrument|timeframe|anchor
);
CREATE INDEX ix_signals_type_status_det ON pattern_signals(type, status, detected_at DESC);
 
CREATE TABLE signal_evidence (
  id            BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  signal_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES pattern_signals(id) ON DELETE CASCADE,
  evidence_type VARCHAR(24) NOT NULL,             -- PIVOT_0|PIVOT_A|PIVOT_B|TREND_UPPER|TREND_LOWER|C_TARGET
  sequence_no   INT NOT NULL,
  price         NUMERIC(24,8),
  candle_time   TIMESTAMPTZ,
  payload       JSONB,
  UNIQUE (signal_id, evidence_type, sequence_no)
);

V3__user.sql — 인증·관심 (3주차)

CREATE TABLE users (
  id            BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  email         VARCHAR(254) NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(100) NOT NULL,            -- BCrypt
  role          VARCHAR(16)  NOT NULL DEFAULT 'TESTER',
  status        VARCHAR(16)  NOT NULL DEFAULT 'PENDING',  -- PENDING|APPROVED|LOCKED
  created_at    TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE UNIQUE INDEX ux_users_email ON users(lower(email));
 
CREATE TABLE refresh_tokens (
  id         BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  user_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
  token_hash VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  revoked_at TIMESTAMPTZ
);
CREATE INDEX ix_refresh_user_exp ON refresh_tokens(user_id, expires_at);
 
CREATE TABLE watchlists (
  id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  user_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
  name VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'default',
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (user_id, name)
);
CREATE TABLE watchlist_items (
  watchlist_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES watchlists(id) ON DELETE CASCADE,
  instrument_id BIGINT NOT NULL REFERENCES instruments(id),
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (watchlist_id, instrument_id)
);
CREATE INDEX ix_watchitem_instrument ON watchlist_items(instrument_id);
 
CREATE TABLE audit_logs (
  id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  actor_id BIGINT, action VARCHAR(48) NOT NULL, target VARCHAR(64),
  ip VARCHAR(45), detail JSONB, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX ix_audit_actor_created ON audit_logs(actor_id, created_at DESC);

V4__alert.sql — 알림 (4주차)

CREATE TABLE alerts (
  id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  user_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
  instrument_id BIGINT NOT NULL REFERENCES instruments(id),
  signal_type VARCHAR(16) NOT NULL,
  enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  cooldown_sec INT NOT NULL DEFAULT 3600 CHECK (cooldown_sec > 0),
  last_triggered_at TIMESTAMPTZ,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX ix_alerts_user_enabled ON alerts(user_id, enabled);
 
CREATE TABLE notifications (
  id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  user_id   BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
  signal_id BIGINT REFERENCES pattern_signals(id),
  alert_id  BIGINT REFERENCES alerts(id),
  status VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'CREATED',  -- CREATED|SENT|READ|EXPIRED|FAILED
  title VARCHAR(120) NOT NULL,
  body  VARCHAR(500),
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  read_at TIMESTAMPTZ,
  UNIQUE (user_id, alert_id, signal_id)           -- 중복 방지
);
CREATE INDEX ix_notif_user_created ON notifications(user_id, created_at DESC);
 
CREATE TABLE delivery_attempts (
  id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  notification_id BIGINT NOT NULL REFERENCES notifications(id) ON DELETE CASCADE,
  channel VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'IN_APP',
  status  VARCHAR(16) NOT NULL,                   -- OK|RETRY|FAILED
  attempt_no INT NOT NULL DEFAULT 1,
  error_code VARCHAR(48),
  attempted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

부록 C. API 공통 규약 · 에러코드

C-1. 응답 envelope

// 성공
{ "data": { ... }, "meta": { "trace_id": "...", "freshness": "FRESH" } }
// 목록(커서)
{ "data": [ ... ], "meta": { "next_cursor": "...", "trace_id": "..." } }
// 오류
{ "error": { "code": "DATA_DELAYED", "message": "...", "trace_id": "...",
             "field_errors": [ { "field": "timeframe", "reason": "UNSUPPORTED" } ] } }

C-2. 공통 규칙

• Base /api/v1, JSON snake_case, 시간 ISO-8601 UTC(Z), 가격·수량은 문자열 Decimal.

• 목록: cursor 기반 최신순 고정, page_size 기본 20·최대 100.

• 인증 헤더 Authorization: Bearer <access_token>. access 만료 시 /auth/refresh로 회전.

C-3. 에러코드 카탈로그

| 도메인 | 코드 |
| --- | --- |
| Auth | AUTH_INVALID, USER_NOT_APPROVED, USER_LOCKED, TOKEN_EXPIRED, TOKEN_REUSED |
| Instrument/Candle | INVALID_QUERY, NOT_FOUND, UNSUPPORTED_TIMEFRAME, DATA_DELAYED |
| Signal | INVALID_FILTER, DATA_PARTIAL, SIGNAL_NOT_FOUND, SIGNAL_RETIRED |
| Watchlist | WATCHLIST_NOT_FOUND, ALREADY_EXISTS, INSTRUMENT_INACTIVE, ITEM_NOT_FOUND |
| Alert/Notif | INVALID_COOLDOWN, DUPLICATE_ALERT, ALERT_NOT_FOUND, FORBIDDEN, NOTIFICATION_NOT_FOUND, INVALID_CURSOR |
| System | STATUS_UNAVAILABLE |

C-4. 엔드포인트 (logout 추가 반영)

POST   /api/v1/auth/login      {email,password} -> {access_token,expires_in,user}
POST   /api/v1/auth/refresh    {refresh_token}  -> 회전된 access/refresh
POST   /api/v1/auth/logout     -> 204 (refresh_token 폐기)
GET    /api/v1/instruments?q&market=CRYPTO&status
GET    /api/v1/instruments/{id}/candles?timeframe&from&to&limit
GET    /api/v1/signals?type&timeframe&instrument_id&watchlist_only&status&cursor
GET    /api/v1/signals/{id}
GET    /api/v1/watchlists/default
POST   /api/v1/watchlists/default/items   {instrument_id}
DELETE /api/v1/watchlists/default/items/{instrument_id}  -> 204
POST   /api/v1/alerts          {instrument_id,signal_type,timeframe,cooldown_sec}
PATCH  /api/v1/alerts/{id}      {enabled,cooldown_sec}
GET    /api/v1/notifications?unread_only&cursor
PATCH  /api/v1/notifications/{id}/read
GET    /api/v1/system/status

부록 D. MarketDataProvider · 업비트 매핑

D-1. Provider 인터페이스 (공급사 격리)

public interface MarketDataProvider {
  String code();                                  // "UPBIT"
  List<InstrumentInfo> listInstruments();         // KRW 마켓
  List<RawCandle> fetchCandles(String providerSymbol, Timeframe tf, int count);
}
// RawCandle(openTime: Instant[UTC], open, high, low, close, volume: BigDecimal, isFinal)
// 공급사 DTO는 provider 패키지 안에서만 쓰고 도메인 모델로 변환 후 노출한다.

D-2. 업비트 endpoint·count 매핑 (레거시 검증값)

| Timeframe | Upbit endpoint | count |
| --- | --- | --- |
| 1d | GET /v1/candles/days | 200 (최대) |
| 4h | GET /v1/candles/minutes/240 | 200 (업비트 1회 최대) |
| 1h | GET /v1/candles/minutes/60 | 200 |

D-3. 정규화 규칙 (필드 매핑)

| 내부 | 업비트 응답 필드 |
| --- | --- |
| open_time | candle_date_time_utc (★ KST 아님) |
| open/high/low/close | opening_price / high_price / low_price / trade_price |
| volume | candle_acc_trade_volume |

• ★ 시간 경계: 레거시 Python은 candle_date_time_kst를 사용했다. 신규는 candle_date_time_utc를 open_time(UTC)으로 저장하고, 골든 fixture가 KST 기준이면 9시간 보정 후 비교한다. (재현성 핵심)

• 업비트 응답은 최신→과거 순이므로 저장 전 과거→최신으로 reverse한다.

• Rate Limit: 분당 호출 한도 준수, 429 시 지수 백오프. count=200 한계로 백필은 to 파라미터로 페이지네이션.

• 갭 백필: open_time 연속성 검사 → 누락 구간 재요청, 중복은 PK로 무시, 결과를 ingestion_runs(gap_count)에 기록.

부록 E. 패턴 엔진 이식 사양 (Python 실측)

출처: core/abc_detector.py, core/triangle_detector.py, config.py. 파라미터 기본값은 그대로 포팅하고 골든 fixture로 동일성을 검증한다.

E-1. 공통 피벗 탐지

findPeaks(values, win):   i가 [i-win, i+win] 이웃 모두보다 high 크거나 같으면 peak
findTroughs(values, win): i가 [i-win, i+win] 이웃 모두보다 low 작거나 같으면 trough
win = LOCAL_WIN = 5 ;  스캔 구간 = 최근 SEARCH_WINDOW(=100)봉

E-2. ABC 파라미터·규칙 (config 실측값)

| 파라미터 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| LOCAL_WIN | 5 | 피벗 이웃 창 |
| SEARCH_WINDOW | 100 | 스캔 봉 수 |
| MIN_A_DROP_PCT | 0.20 | 0→A 최소 낙폭 20% |
| MIN_B_RETRACE_PCT | 0.236 | B 최소 되돌림(피보) |
| MAX_B_RETRACE_PCT | 0.886 | B 최대 되돌림(피보) |
| MIN_0_PROMINENCE | 0.10 | 0 고점 직전평균 대비 +10% 돌출 |
| STRICT_WAVE | true | A 이전 0 돌파 금지 |
| MAX_PATTERNS | 3 | 상위 N개 반환 |

ABC 규칙 요약:
1) 0(고점): 직전 win평균 대비 (1+0.10)배 이상 돌출만 채택
2) A(저점, A>0): 낙폭 drop_pct = (0-A)/|0| >= 0.20, STRICT_WAVE면 0~A 사이 0 미돌파
3) B(고점, B>A): retrace = (B-A)/(0-A) in [0.236, 0.886], B<0 유지, A~B 사이 A 미이탈
4) C 목표가 c_100 = B - (0-A)
5) 정렬: 최근(piB index) 우선, 0값 기준 dedup, 상위 3개
evidence: PIVOT_0/PIVOT_A/PIVOT_B(가격·봉시각), C_TARGET(c_100)
invalidation: A_LOW_BREAK (저가가 A 이탈 시 INVALIDATED)

E-3. 삼각수렴 파라미터·규칙 (detector 실측값)

| 파라미터 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| min seg length | 40 | 최소 40봉 필요 |
| win | max(3,LOCAL_WIN)=5 | 피벗 창 |
| min_contraction | 0.25 | 폭이 초기 대비 ≤75%로 수축 |
| max_breakout_tolerance | 0.05 | 채널 이탈 허용 |
| flat_tol / trend_min / mono_tol | 0.008 / 0.006 / 0.004 | 유형 판정 임계 |
| gap_pct 상한 | 0.35 | 목표가 괴리 35% 초과 제외 |

삼각 규칙 요약:
- 상단 피벗 3개(h0<h1<h2) + 하단 피벗 3개(l0<l1<l2), 교차 순서 h0<l0<h1<l1<h2<l2
- 단조성: 상단 비상승, 하단 비하락 (mono_tol 0.004)
- 유형(_triangle_type):
    upper_drop=(h0-h2)/|h0|, lower_rise=(l2-l0)/|l0|
    symmetric : upper_drop>=0.006 and lower_rise>=0.006
    ascending : upper_drop<=0.008 and lower_rise>=0.006
    descending: upper_drop>=0.006 and lower_rise<=0.008
- 현재폭/초기폭 width_ratio <= 0.75, 현재가가 채널 내부(±tolerance)
- target = (upper_now+lower_now)/2, 정렬: width_ratio 오름차순
evidence: TREND_UPPER(h0,h1,h2), TREND_LOWER(l0,l1,l2), 각 좌표 payload

E-4. 골든 fixture JSON 스키마

{
  "fixture_id": "abc_btc_1d_001",
  "provider": "UPBIT", "symbol": "KRW-BTC", "timeframe": "1d",
  "timezone": "KST",                       // 입력 캔들 시각 기준 명시
  "candle_range": { "from": "...", "to": "..." },
  "python_commit": "<hash>",
  "algorithm_params": { "LOCAL_WIN":5, "MIN_A_DROP_PCT":0.20 },
  "input_candles": [ { "date":"","open":0,"high":0,"low":0,"close":0,"volume":0 } ],
  "expected": { "patterns": [ { "p0_val":0,"pA_val":0,"pB_val":0,"c_100":0,"pivots_idx":[] } ] },
  "tolerance": { "pivot_index":"exact", "price_rel":0.0005, "score":1.0 }
}

• Java 결과 불일치 시 Python을 무조건 정답으로 두지 않는다. 정규화·버그 여부를 기록하고 fixture 버전을 올린다. (본문 §4 원칙)

부록 F. 1주차 작업 체크리스트 (커밋 단위)

| # | 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spring Boot 생성, docker-compose로 PG/Redis 기동, Flyway 연결 | 앱 부팅 + flyway_schema_history 생성 |
| 2 | V1__market.sql 적용, JPA 엔티티 매핑(validate 통과) | 마이그레이션 성공, 엔티티-스키마 일치 |
| 3 | UpbitMarketDataProvider: listInstruments + fetchCandles(1h/4h/1d) | 업비트 KRW 마켓 적재, 200봉 정규화 |
| 4 | 수집 스케줄러: 봉 확정 직후 수집 + 중복 무시 + 갭 백필 | 중복 0건, gap_count 기록, 재시도 로그 |
| 5 | GET /instruments, /candles + 공통 응답 envelope | 정렬 OHLCV·freshness 반환, 계약 테스트 |
| 6 | ingestion_runs 기록 + freshness 판정(2배 초과 DELAYED) | 지연 시 DATA_DELAYED, 대시보드 확인 |

완료 정의: 코드 병합이 아니라 마이그레이션·계약 테스트·실패/빈 화면 처리·관측성까지 통과한 상태. 2주차는 V2 + AbcDetector + 골든 테스트로 진입한다.

부록 G. 기술 스택·라이브러리·외부 API 확정

1인 개발·내부 알파 범위 기준의 확정 선택이다. 본문/부록 A와 충돌 시 본 표를 우선한다.

G-1. 백엔드 라이브러리

| 용도 | 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Upbit HTTP 호출 | Spring RestClient (starter-web 내장) | 동기·간결, 별도 의존성 불필요 |
| 회복탄력성 | Resilience4j (RateLimiter+Retry+CircuitBreaker) | Upbit 429·장애 대응 |
| 스케줄링 | Spring @Scheduled | 봉 확정 직후 수집 트리거 |
| 중복 스캔 방지 | ShedLock + Redis | 동일 주기 중복 실행 차단(단일/다중 공통) |
| 인증 | Spring Security + jjwt(HS256) | JWT access/refresh |
| 비밀번호 | BCrypt (Spring Security) | 표준 |
| DTO 매핑/보일러플레이트 | MapStruct + Lombok | 1인 생산성 |
| 검증 | Jakarta Validation | 요청 검증·field_errors |
| API 문서 | springdoc-openapi (Swagger UI) | OpenAPI 완료조건 충족 |
| 관측성 | Micrometer + Actuator (+Prometheus 선택) | 수집 지연·오류 메트릭 |
| 테스트 | JUnit5, AssertJ, Testcontainers(PG), WireMock(Upbit) | 계약·통합·골든 |
| 정밀도 | BigDecimal | 가격·수량 float 금지 |

G-2. 프론트엔드 라이브러리 (Next.js)

| 용도 | 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 14 App Router + TypeScript | 모바일 웹/PWA |
| 스타일/UI | Tailwind + shadcn/ui | 기획서 기준, 빠른 구성 |
| 차트 | lightweight-charts | 캔들 + 추세선(LineSeries) + 피벗(markers) + C목표가(priceLine) |
| 서버 상태/폴링 | TanStack Query | 신호·알림 폴링·캐시·재시도 |
| HTTP | axios (인터셉터) | 401 시 refresh 자동 회전 |
| 클라 상태 | Zustand | auth/session 경량 관리 |
| 폼/검증 | react-hook-form + zod | 로그인·알림 생성 |
| 시간 | date-fns + date-fns-tz | UTC 저장 → 사용자 로컬 표시 |
| 토큰 저장 | access 메모리 + refresh, Authorization Bearer | 부록 C 일치, webview 단계서 httpOnly 쿠키 재검토 |

• lightweight-charts 오버레이 매핑: 피벗(0/A/B, h0~h2/l0~l2)=series.setMarkers, 추세선=2점 LineSeries, C목표가·무효화가=createPriceLine. 좌표는 부록 E evidence(candle_time, price)로 구성.

G-3. 외부 API 연동 (알파)

★ 업비트 시세(마켓/캔들) API는 공개 엔드포인트로 인증키가 필요 없다. 자산·주문 API만 키가 필요하나 알파에서 사용하지 않는다 → 알파엔 업비트 API 키 발급 불필요.

| 용도 | Endpoint | 파라미터 | 인증 |
| --- | --- | --- | --- |
| 종목 마스터 | GET /v1/market/all | isDetails=false | 불필요 |
| 일봉 | GET /v1/candles/days | market, count=200(최대), to | 불필요 |
| 4시간봉 | GET /v1/candles/minutes/240 | market, count=200, to | 불필요 |
| 1시간봉 | GET /v1/candles/minutes/60 | market, count=200, to | 불필요 |

• Rate limit: 응답의 Remaining-Req 헤더(group/min/sec)를 읽어 잔여 기준으로 제어한다(하드코딩 금지). Resilience4j RateLimiter + 429 지수 백오프.

• 백필 페이지네이션: 캔들 count 최대 200(일봉 포함)이므로 과거 구간은 to(ISO-8601 UTC) 파라미터를 옮겨가며 반복 호출.

• 정규화: candle_date_time_utc→open_time(UTC), trade_price→close, candle_acc_trade_volume→volume, 응답 reverse(과거→최신). (부록 D 동일)

G-4. 알파에서 호출하지 않는 것 (후속)

• Upbit WebSocket(틱/체결/호가) — 틱띄기 스캐너와 함께 출시 후.

• Binance, CoinGecko, DefiLlama, yfinance, Telegram/Bloomberg 뉴스 — MVP/출시 후.

• 결제 PG, AI(LLM), 푸시(FCM/APNs) — 알파 제외(앱 내 알림·폴링으로 대체).

G-5. 환경변수·시크릿 (알파 최소)

DB_PASSWORD=...                 # PostgreSQL
JWT_SECRET=...                  # HS256 서명키 (256bit+)
JWT_ACCESS_TTL=900              # 15분
JWT_REFRESH_TTL=1209600         # 14일
REDIS_HOST=localhost
# 업비트 시세는 공개 API라 키 불필요 (UPBIT_ACCESS_KEY 등 미사용)

부록 H. Security · JWT 설정 골격 코드

Spring Security 6 / jjwt 0.12 기준. access는 Bearer 헤더, refresh는 회전·DB 해시 저장. 승인(APPROVED) 계정만 로그인 허용.

H-1. SecurityConfig

@Configuration
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {
  @Bean
  SecurityFilterChain chain(HttpSecurity http, JwtAuthFilter jwt) throws Exception {
    http.csrf(AbstractHttpConfigurer::disable)
        .sessionManagement(s -> s.sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS))
        .authorizeHttpRequests(a -> a
            .requestMatchers("/api/v1/auth/login", "/api/v1/auth/refresh",
                             "/api/v1/system/status", "/actuator/health").permitAll()
            .requestMatchers("/v3/api-docs/**", "/swagger-ui/**").permitAll()
            .anyRequest().authenticated())
        .addFilterBefore(jwt, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class)
        .exceptionHandling(e -> e.authenticationEntryPoint(
            (req, res, ex) -> ApiError.write(res, 401, "AUTH_INVALID")));
    return http.build();
  }
  @Bean PasswordEncoder passwordEncoder() { return new BCryptPasswordEncoder(); }
}

H-2. JwtService (발급·검증)

@Service
public class JwtService {
  private final SecretKey key;
  private final long accessTtl, refreshTtl;
  public JwtService(@Value("${JWT_SECRET}") String secret,
                    @Value("${JWT_ACCESS_TTL}") long accessTtl,
                    @Value("${JWT_REFRESH_TTL}") long refreshTtl) {
    this.key = Keys.hmacShaKeyFor(secret.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    this.accessTtl = accessTtl; this.refreshTtl = refreshTtl;
  }
  public String issueAccess(User u, Instant now) {
    return Jwts.builder().subject(u.getId().toString())
        .claim("role", u.getRole())
        .issuedAt(Date.from(now))
        .expiration(Date.from(now.plusSeconds(accessTtl)))
        .signWith(key).compact();
  }
  public Jws<Claims> parse(String token) {      // 만료/위조 시 JwtException
    return Jwts.parser().verifyWith(key).build().parseSignedClaims(token);
  }
}

H-3. JwtAuthFilter

public class JwtAuthFilter extends OncePerRequestFilter {
  private final JwtService jwt;
  protected void doFilterInternal(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res,
                                  FilterChain chain) throws ... {
    String h = req.getHeader("Authorization");
    if (h != null && h.startsWith("Bearer ")) {
      try {
        Claims c = jwt.parse(h.substring(7)).getPayload();
        var auth = new UsernamePasswordAuthenticationToken(
            c.getSubject(), null,
            List.of(new SimpleGrantedAuthority("ROLE_" + c.get("role"))));
        SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(auth);
      } catch (JwtException ignore) { /* 인증 미설정 → 401 */ }
    }
    chain.doFilter(req, res);
  }
}

H-4. AuthService — login / refresh / logout

public AuthResult login(String email, String rawPw, Instant now) {
  User u = users.findByEmailIgnoreCase(email)
      .orElseThrow(() -> new ApiException("AUTH_INVALID"));
  if (!encoder.matches(rawPw, u.getPasswordHash())) throw new ApiException("AUTH_INVALID");
  if (u.getStatus() == LOCKED)        throw new ApiException("USER_LOCKED");
  if (u.getStatus() != APPROVED)      throw new ApiException("USER_NOT_APPROVED");
  String access  = jwt.issueAccess(u, now);
  String refresh = issueRefresh(u, now);     // 랜덤 토큰 → hash 저장(refresh_tokens)
  return new AuthResult(access, refresh, u);
}
 
public AuthResult refresh(String refreshToken, Instant now) {
  RefreshToken rt = tokens.findByTokenHash(sha256(refreshToken))
      .filter(t -> t.getRevokedAt() == null && t.getExpiresAt().isAfter(now))
      .orElseThrow(() -> new ApiException("TOKEN_EXPIRED"));
  rt.revoke(now);                            // 회전: 기존 폐기 후 신규 발급(재사용 탐지)
  User u = users.getById(rt.getUserId());
  return new AuthResult(jwt.issueAccess(u, now), issueRefresh(u, now), u);
}
 
public void logout(String refreshToken, Instant now) {
  tokens.findByTokenHash(sha256(refreshToken)).ifPresent(t -> t.revoke(now));
}

• refresh_token 원문은 저장하지 않고 SHA-256 해시만 저장한다(부록 B refresh_tokens.token_hash). 회전 시 재사용된 토큰이 들어오면 보안 이벤트로 기록.

부록 I. Next.js 화면별 컴포넌트 스펙

App Router 기준. 공통 상태 컴포넌트를 먼저 만들고 화면이 조합한다. 본문 §7 화면·상태와 1:1 대응.

I-1. 공통 컴포넌트

| 컴포넌트 | 역할 | props(요지) |
| --- | --- | --- |
| AppShell / BottomTabs | 4탭(신호·관심·알림·설정) 셸 | activeTab |
| SignalCard | 신호 1건 카드(종목·유형·상태·점수·갱신시각) | signal, onPress |
| StatusBadge | 신호 상태(DETECTED/NEAR/INVALID/EXPIRED) | status |
| FreshnessBadge | FRESH/DELAYED + 마지막 갱신시각 | freshness, updatedAt |
| ChartView | lightweight-charts 캔들+오버레이 | candles, evidence, invalidation |
| EmptyState / ErrorState / StaleNotice | 빈·오류·지연 상태 + 복구 액션 | reason, onRetry |
| RequireAuth | 미인증 시 로그인으로, 딥링크 보존 | children |

I-2. 화면별 컴포넌트 트리 · API · 상태

| 화면 | 주요 컴포넌트 | API | 상태(필수) |
| --- | --- | --- | --- |
| SCR-01 로그인 | LoginForm(rhf+zod), BuildInfo | POST /auth/login | 입력오류·승인전·잠금·서버오류 |
| SCR-02 통합신호함 | SignalFilterBar, SignalList(무한스크롤), SignalCard | GET /signals?cursor | 로딩·0건·지연·부분실패 |
| SCR-03 신호상세 | SignalHeader, EvidenceList, ChartView, InvalidationInfo | GET /signals/{id} | 무효·구버전·캔들누락 |
| SCR-04 종목상세 | PriceHeader, TimeframeTabs, ChartView, RecentSignals | GET /instruments/{id}/candles | 미지원·상장폐지·지연 |
| SCR-05 관심종목 | WatchList, WatchItemCard, SortControl | GET /watchlists/default | 0개·일부 시세실패 |
| SCR-06 알림함·설정 | NotificationList, AlertRuleList(쿨다운) | GET /notifications, PATCH /alerts/{id} | 0건·만료·중복·권한 |
| SCR-07 내부설정 | LogoutButton, DataSourceInfo, TraceIdInput | GET /system/status | 세션만료·상태API실패 |

I-3. 데이터 패칭·폴링 규약 (TanStack Query)

// 신호함: 무한 커서 + 30s 폴링
useInfiniteQuery({ queryKey:['signals',filter],
  queryFn:({pageParam})=>api.get('/signals',{params:{...filter,cursor:pageParam}}),
  getNextPageParam:(last)=>last.meta.next_cursor, refetchInterval:30_000 })
 
// 알림: unread 폴링
useQuery({ queryKey:['notifications'], queryFn:()=>api.get('/notifications?unread_only=true'),
  refetchInterval:30_000 })
 
// axios 인터셉터: 401 → /auth/refresh 1회 시도 후 재요청, 실패 시 로그인 이동
// 가격·수량은 문자열 Decimal → 표시 직전 포맷, 계산 시 라이브러리(decimal.js) 사용

• 차트 오버레이: evidence(PIVOT_0/A/B, TREND_UPPER/LOWER) → 피벗 markers, 추세선 2점 LineSeries, C목표가·무효화가 priceLine. 좌표·가격은 부록 E 출력과 1:1.